

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2019 г. № 56

**О внесении изменений в постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018 г., № 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.02.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,

 **администрация постановляет**:

 1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г.

 1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 1 к данному постановлению)

 1.2. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)

 2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Иссадское сельское поселение: Н.Б. Васильева

Исп. Капустина О.В..

Приложение № 1 к постановлению

администрации МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 28 февраля 2019 г. № 56

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Развитие и совершенствование сети автомобильных**

 **дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение**

 **на 2016 – 2020 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | «Развитие и совершенствование сети автомобильныхдорог общего пользования МО Иссадское сельскоепоселение на 2016 – 2020 годы» |  |
| Цели муниципальной программы  | Обеспечение устойчивого функционирования и развития, автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов МО Иссадское сельское поселение. |
| Задачи муниципальной программы  | 1.Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования.2. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение за счет текущего ремонта. |
| Исполнитель программы | Администрация МО Иссадское сельское поселение |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2016-2020 годы |
| Перечень подпрограмм  | нет |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:  | Расходы (тыс. рублей)  |
| Всего | Очередной финансовыйгод 2016 | 1-й год плановогопериода 2017 | 2-й год плановогопериода 2018  | 3-й год плановогопериода 2019 | 4-й год плановогопериода 2020  |
| Средства бюджета поселения | 5141,734 | 786,461 | 646,381 | 773,146 | 1202,259 | 2183,450 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2786,834 | 684,887 | 662,746 | 720,801 | 718,400 | 0 |
| Другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 7928,568 | 1471,348 | 1309,127 | 1493,947 | 1920,659 | 2183,450 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы  | -ожидается прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту;- выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов;- паспортизация дорог. |

 Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

 Ленинградской области

от 28 февраля 2019 г. № 56

Приложение № 1

к муниципальной программе

 «Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования

МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия   | Перечень стандартных процедур, обеспечивающихвыполнение мероприятия, суказанием предельных сроков их исполнения \*  | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году(тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.)  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  | Ответственный исполнительмероприятия  | Результаты выполнения мероприятий  |
| Очередной финансовыйгод 2016  | 1-й год плановогопериода 2017  | 2-й год плановогопериода 2018  | 3-й год плановогопериода 2019 | 4-й год плановогопериода2020  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |
| 1. | Задача 1Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования |  | **Итого**  | **2017-2020** | **20,000** | **778,400** | **0** |  **124,000** | **20,000** | **20,000** | **614,400** | Администрация МО Иссадское СП | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности  |
| **Средства бюджета поселения**  | **2017-2020** | **20,000** | **778,400** | **0** | **124,000** | **20,000** | **20,000** | **614,400** |
| **Средства районного бюджета**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства бюджета Ленинградской области**  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Другие источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Мероприятие 1Осуществление паспортизации муниципальных автомобильных дорог  |  | Итого  | 2017-2020 | 20,000 | 778,400 | 0 | 124,000 | 20,000 | 20,000 | 614,400 |
| Средства бюджета поселения  | 2017-2020 | 20,000 | 778,400 | 0 | 124,000 | 20,000 | 20,000 | 614,400 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2**Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение за счет текущего ремонта** |  | Итого  | 2016-2020 | **1900,659** | **7700,131** | **1471,348** | **1185,127** | **1573,947** | **1900,659** | **1569,050** | Администрация МО Иссадское СП | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта |
| Средства бюджета поселения  |  | 1182,259 | 4812,890 | 786,461 | 522,381 | 753,146 | 1181,852 | 1569,050 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 718,400 | 2786,834 | 684,887 | 662,746 | 720,801 | 718,400 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие № 1Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта дорогид. Иссад, ул. Лесная |  | **Итого**  | **2016****2017** | **0** | **115,956** | **44,500** | **71,456** | **0** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | экспертизадорог |
| Средства бюджета поселения  | 20162017 | 0 | 115,956 | 44,500 | 71,456 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2Ремонт дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Иссадское сельское поселение(д. Иссад, м-н Центральный) (2259м2) |  | **Итого**  | **2017-2020** | **0** | **1638,301** | **0** |  **229,896** | **339,703** | **0** | **406,850** | Администрация МО Иссадское СП |  ремонт дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов (д. Иссад, м-н Центральный) |
| Средства бюджета поселения  | 2017-2020 | 0 | 1638,301 | 0 |  229,896 | 339,703 | 0 | 406,850 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» до моста в д. Иссад Волховского района Ленинградской области S= 1820 м2, протяженностью 0,260 км |  | **Итого**  | **2016** | **0** | **1426,848** | **1426,848** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2016 | 0 | 741,961 | 741,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2016 | 0 | 684,887 | 684,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 4  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» + 26 метров длиной 39 метров в направлении д. Иссад м-н Центральный Волховского района Ленинградской области S= 390м2 |  | **Итого**  | **2017** | **0** | **419,580** | **0** | **419,580** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета поселения  | 2017 | 0 | 104,980 |  | 104,980 |  |  |  |
| Средства районного бюджета  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2017 | 0 | 314,600 | 0 | 314,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 5  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» + 65 метров длиной 54 метров в направлении д. Иссад м-н Центральный Волховского района Ленинградской области S= 534,6м2 |  | **Итого**  | **2017** | **0** | **464,195** | **0** | **464,195** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства бюджета поселения  | 2017 | 0 | 116,049 | **0** | 116,049 | **0** | **0** | **0** |
| Средства районного бюджета  | 2017 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Ленинградской области  | **2017** | 0 | 348,146 | **0** | 348,146 | **0** | **0** | **0** |
| 2.6. | Мероприятие 6 ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иссад , ул. Старосельская от д.2б до д.35 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **786,901** | **0** | **0** | **786,901** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2018 | 0 | 66,100 | 0 | 0 | 66,100 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2018- | 0 | 720,801 | 0 | 0 | 720,801 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 7 Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта дорогид. Иссад, ул. Старосельская |  | **Итого** | **2018** | **0** | **39,000** | **0** | **0** | **39,000** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | Проведение экспертизы |
| Средства бюджета поселения  | 2018 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 8Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Речников, ул. Речная от д.1 , до переулка ул. Победы д.2 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **253,633** | **0** | **0** | **253,633** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2018 | 0 | 253,633 | 0 | 0 | 253,633 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 9Ямочный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иссад ул. Лесная у д.1 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **54,710** | **0** | **0** | **54,710** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2018 | 0 | 54,710 | 0 | 0 | 54,710 | 0 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 10Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного МО Иссадское сельское поселение значения д. Иссад, мкр. Центральныйот д.23 вдоль д.5,д.6, реки Волхов (Центральная площадь) |  | **Итого** | **2019** | **1611,700** | **2743,900** | **0** | **0** | **0** | **1611,700** | **1112,200** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2019-2020 | 893,300 | 2005,500 | 0 | 0 | 0 | 893,300 | 1112,200 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2019-2020 | 718,400 | 718,400 | 0 | 0 | 0 | 718,400 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 11Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Иссадское сельское поселение от д.23 вдоль д.5,д.6, реки Волхов |  | **Итого** | **2019** | **68,959** | **68,959** | **0** | **0** | **0** | **68,959** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2019-2020 | 68,959 | 68,959 | 0 | 0 | 0 | 68,959 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 12Обследование автомобильного моста через реку Златынка в д. Иссад |  | **Итого** | **2019** | **150,000** | **150,000** | **0** | **0** | **0** | **150,000** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2019-2020 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 13Ремонт дороги в дер. Поляша.  |  | **Итого** | **2019** | **70,000** | **70,000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2019-2020 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. |  Мероприятие 14 Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Иссадское сельское |  | **Итого** | **2019** | **0** | **50,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,000** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства бюджета поселения  | 2019-2020 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| Средства районного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области  | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |