

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2019 г. № 56

**О внесении изменений в постановления администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., № 153 от 21.07.2018 г., № 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.02.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,

**администрация постановляет**:

1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 04 от 11.01.2016 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г., 341 от 22.11.2018 г., № 454 от 28.12.2018 г.

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 1 к данному постановлению)

1.2. Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы» читать в новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)

2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом утверждённых расходов бюджета.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Иссадское сельское поселение: Н.Б. Васильева

Исп. Капустина О.В..

Приложение № 1 к постановлению

администрации МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 28 февраля 2019 г. № 56

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие и совершенствование сети автомобильных**

**дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение**

**на 2016 – 2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие и совершенствование сети автомобильных  дорог общего пользования МО Иссадское сельское  поселение на 2016 – 2020 годы» | | | | | |  |
| Цели муниципальной  программы | Обеспечение устойчивого функционирования и развития, автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности населенных пунктов МО Иссадское сельское поселение. | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1.Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования.  2. Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение за счет текущего ремонта. | | | | | |
| Исполнитель программы | Администрация МО Иссадское сельское поселение | | | | | |
| Сроки реализации  муниципальной программы | 2016-2020 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | нет | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | Очередной  финансовый год  2016 | 1-й год  планового периода  2017 | 2-й год  планового периода  2018 | 3-й год  планового периода  2019 | 4-й год  планового периода  2020 |
| Средства бюджета поселения | 5141,734 | 786,461 | 646,381 | 773,146 | 1202,259 | 2183,450 |
| Средства бюджета  Ленинградской области | 2786,834 | 684,887 | 662,746 | 720,801 | 718,400 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 7928,568 | 1471,348 | 1309,127 | 1493,947 | 1920,659 | 2183,450 |
| Планируемые результаты  реализации муниципальной  программы | -ожидается прирост протяженности автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, введенных в эксплуатацию после работ по ремонту;  - выявление и постановка на учет всех дорог местного значения общего пользования в черте населенных пунктов;  - паспортизация дорог. | | | | | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО Иссадское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от 28 февраля 2019 г. № 56

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие и совершенствование сети

автомобильных дорог общего пользования

МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования

МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия | Перечень  стандартных  процедур,  обеспечивающих выполнение  мероприятия, с указанием  предельных  сроков их  исполнения \* | Источники  финансирования | Срок  исполнения  мероприятия | Объем  финансирования  мероприятия в  текущем  финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты  выполнения  мероприятий |
| Очередной  финансовый год  2016 | 1-й год  планового периода    2017 | 2-й год  планового периода  2018 | 3-й год  планового периода  2019 | 4-й год  планового периода  2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1  Инвентаризация и паспортизация дорог местного значения общего пользования в границах населенных пунктов муниципального образования |  | **Итого** | **2017-2020** | **20,000** | **778,400** | **0** | **124,000** | **20,000** | **20,000** | **614,400** | Администрация МО Иссадское СП | увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, имеющих оформленные документы по регистрации права собственности |
| **Средства  бюджета поселения** | **2017-2020** | **20,000** | **778,400** | **0** | **124,000** | **20,000** | **20,000** | **614,400** |
| **Средства  районного бюджета** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства  бюджета  Ленинградской  области** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Другие источники** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Мероприятие 1  Осуществление паспортизации муниципальных автомобильных дорог |  | Итого | 2017-2020 | 20,000 | 778,400 | 0 | 124,000 | 20,000 | 20,000 | 614,400 |
| Средства  бюджета поселения | 2017-2020 | 20,000 | 778,400 | 0 | 124,000 | 20,000 | 20,000 | 614,400 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2  **Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение за счет текущего ремонта** |  | Итого | 2016-2020 | **1900,659** | **7700,131** | **1471,348** | **1185,127** | **1573,947** | **1900,659** | **1569,050** | Администрация МО Иссадское СП | Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог за счет ремонта |
| Средства  бюджета поселения |  | 1182,259 | 4812,890 | 786,461 | 522,381 | 753,146 | 1181,852 | 1569,050 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области |  | 718,400 | 2786,834 | 684,887 | 662,746 | 720,801 | 718,400 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие № 1  Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта дороги  д. Иссад, ул. Лесная |  | **Итого** | **2016**  **2017** | **0** | **115,956** | **44,500** | **71,456** | **0** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | экспертиза  дорог |
| Средства  бюджета поселения | 2016  2017 | 0 | 115,956 | 44,500 | 71,456 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2  Ремонт дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов  МО Иссадское сельское поселение  (д. Иссад, м-н Центральный)  (2259м2) |  | **Итого** | **2017-2020** | **0** | **1638,301** | **0** | **229,896** | **339,703** | **0** | **406,850** | Администрация МО Иссадское СП | ремонт дорог и подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов  (д. Иссад,  м-н Центральный) |
| Средства  бюджета поселения | 2017-2020 | 0 | 1638,301 | 0 | 229,896 | 339,703 | 0 | 406,850 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» до моста в д. Иссад Волховского района Ленинградской области  S= 1820 м2, протяженностью 0,260 км |  | **Итого** | **2016** | **0** | **1426,848** | **1426,848** | **0** | **0** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2016 | 0 | 741,961 | 741,961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2016 | 0 | 684,887 | 684,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 4  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» + 26 метров длиной 39 метров в направлении д. Иссад м-н Центральный Волховского района Ленинградской области  S= 390м2 |  | **Итого** | **2017** | **0** | **419,580** | **0** | **419,580** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства  бюджета поселения | 2017 | 0 | 104,980 |  | 104,980 |  |  |  |
| Средства  районного бюджета | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2017 | 0 | 314,600 | 0 | 314,600 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 5  ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная д. Иссад от пересечения с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» + 65 метров длиной 54 метров в направлении д. Иссад м-н Центральный Волховского района Ленинградской области  S= 534,6м2 |  | **Итого** | **2017** | **0** | **464,195** | **0** | **464,195** | **0** | **0** | **0** |  |  |
| Средства  бюджета поселения | 2017 | 0 | 116,049 | **0** | 116,049 | **0** | **0** | **0** |
| Средства  районного бюджета | 2017 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | **2017** | 0 | 348,146 | **0** | 348,146 | **0** | **0** | **0** |
| 2.6. | Мероприятие 6 ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иссад , ул. Старосельская от д.2б до д.35 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **786,901** | **0** | **0** | **786,901** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2018 | 0 | 66,100 | 0 | 0 | 66,100 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2018- | 0 | 720,801 | 0 | 0 | 720,801 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 7 Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта дороги  д. Иссад, ул. Старосельская |  | **Итого** | **2018** | **0** | **39,000** | **0** | **0** | **39,000** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | Проведение экспертизы |
| Средства  бюджета поселения | 2018 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 39,000 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 8  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Речников,  ул. Речная от  д.1 , до переулка ул. Победы д.2 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **253,633** | **0** | **0** | **253,633** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2018 | 0 | 253,633 | 0 | 0 | 253,633 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 9  Ямочный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Иссад ул. Лесная у д.1 Волховского района Ленинградской области |  | **Итого** | **2018** | **0** | **54,710** | **0** | **0** | **54,710** | **0** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2018 | 0 | 54,710 | 0 | 0 | 54,710 | 0 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 10  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного МО Иссадское сельское поселение значения д. Иссад, мкр. Центральный  от д.23 вдоль д.5,д.6, реки Волхов (Центральная площадь) |  | **Итого** | **2019** | **1611,700** | **2743,900** | **0** | **0** | **0** | **1611,700** | **1112,200** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2019-2020 | 893,300 | 2005,500 | 0 | 0 | 0 | 893,300 | 1112,200 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2019-2020 | 718,400 | 718,400 | 0 | 0 | 0 | 718,400 | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 11  Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Иссадское сельское поселение от д.23 вдоль д.5,д.6, реки Волхов |  | **Итого** | **2019** | **68,959** | **68,959** | **0** | **0** | **0** | **68,959** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2019-2020 | 68,959 | 68,959 | 0 | 0 | 0 | 68,959 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 12  Обследование автомобильного моста через реку Златынка в д. Иссад |  | **Итого** | **2019** | **150,000** | **150,000** | **0** | **0** | **0** | **150,000** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2019-2020 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 13  Ремонт дороги в дер. Поляша. |  | **Итого** | **2019** | **70,000** | **70,000** | **0** | **0** | **0** | **70.000** | **0** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2019-2020 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 14 Экспертиза сметной документации и экспертиза ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения МО Иссадское сельское |  | **Итого** | **2019** | **0** | **50,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50,000** | Администрация МО Иссадское СП | сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования за счет текущего ремонта |
| Средства  бюджета поселения | 2019-2020 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| Средства  районного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства  бюджета  Ленинградской  области | 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Другие источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |